ProofPick

AI Championship 2026 해커톤 프로젝트 계획서

제품 구매 전 실사용 증거를 수집·검증하고, 문제가 크면 검증된 대안을 추천하는 AI 구매 의사결정 서비스

| 문서 목적 | Codex 개발용 기준 문서 + 해커톤 제출/발표용 기획 기준 |
| --- | --- |
| 개발 기간 | 2026-09-14 ~ 2026-09-20 |
| 목표 | 배포 가능한 MVP 완성 및 원티드 AI Championship 2026 제출 |
| 핵심 원칙 | AI가 진실을 판정하지 않고, 근거를 수집·교차검증하여 사용자의 구매 판단을 돕는다. |

# 1. Executive Summary

한 줄 정의. 상품명 또는 쇼핑몰 URL을 입력하면 AI가 웹상의 실사용 후기와 커뮤니티 반응을 수집해 반복되는 장점·단점·장기 사용 이슈를 근거와 함께 검증하고, 문제가 크면 대안 제품을 다시 검증해 추천하며, 정보가 부족하면 “선발대 영역”으로 명확히 표시한다.

문제. 쇼핑몰 평점과 리뷰 수가 많아도 체험단, 협찬, 초기 사용 후기, SEO성 콘텐츠가 섞여 있어 실제 구매자가 장기적으로 겪는 문제를 판단하기 어렵다. 사용자는 직접 “제품명 + 디시/클리앙/Reddit/단점/고장” 등을 검색해 여러 글을 읽고 판단해야 한다.

해결. 이 수작업 조사 과정을 AI가 대신 수행하되, 단순 요약이나 가짜 리뷰 판정이 아니라 여러 독립 출처에서 같은 사용 경험이 반복되는지를 기반으로 구매 근거를 구성한다.

# 2. 서비스 핵심 철학

“가짜 리뷰 판독기”가 아니라 “구매 검증 서비스”로 포지셔닝한다.

특정 커뮤니티를 진실의 원천으로 보지 않고, 여러 독립 출처의 반복 주장과 사용 흔적을 본다.

AI 결론보다 근거 출처를 우선하며, 모든 핵심 주장에는 원문 링크를 연결한다.

데이터가 부족하면 억지로 점수를 만들지 않고 EARLY ADOPTER 상태로 판단을 보류한다.

원제품이 좋지 않으면 대안을 추천하되, 대안 역시 동일한 기준으로 재검증한다.

제품 자체의 단일 100점 점수보다 “근거 품질”과 “구매 상태”를 분리해 보여준다.

# 3. 최종 구매 상태 모델

| 상태 | 의미 | 서비스 행동 |
| --- | --- | --- |
| BUY | 후기와 근거가 충분하고 긍정 신호가 우세 | 구매 이유와 주의점, 근거 출처 제공 |
| BUY IF | 장단점이 명확해 사용자 조건에 따라 가치가 달라짐 | 어떤 사용자에게 맞는지 조건부 설명 |
| SKIP | 여러 독립 출처에서 중대한 단점이 반복 | 구매 보류 이유 + 대안 탐색 |
| ALTERNATIVE | 원제품보다 검증된 대안이 존재 | 후보 비교 및 대안 재검증 결과 제공 |
| EARLY ADOPTER | 출시 초기 또는 데이터 부족 | 판단 유보, 전작/스펙/초기 후기만 보조 정보로 제공 |

# 4. 사용자 흐름

사용자가 제품명 또는 상품 URL을 입력한다.

Product Resolver가 브랜드·모델·세대·카테고리를 식별한다.

Query Generator가 “단점, 고장, 장기 사용, 커뮤니티, Reddit” 등 카테고리별 검색 질의를 만든다.

검색 API를 통해 공개 웹의 관련 문서를 수집한다.

Source Filter가 중복, 공식 홍보, 저품질 SEO, 무관 문서를 제거한다.

Claim Extractor가 각 문서에서 장점·단점·사용 기간·문제 심각도 등의 주장을 추출한다.

Claim Clustering이 표현이 다른 동일 주장을 하나의 이슈로 묶는다.

Cross-source Verification이 독립 출처 수, 플랫폼 다양성, 장기 사용 근거, 상업성 신호를 계산한다.

Decision Engine이 BUY / BUY IF / SKIP / EARLY ADOPTER를 결정한다.

SKIP이면 Alternative Finder가 동일 용도·가격대 후보를 찾고, 각 후보를 동일 파이프라인으로 다시 검증한다.

# 5. 화면 설계

## 5.1 Landing

제품명/URL 검색창

서비스 한 줄 설명

대표 예시 3개: 검증된 제품 / 논란 제품 / 신제품

로그인 없이 즉시 사용

## 5.2 Analysis Progress

제품 확인 중

웹 후기 탐색 중

실사용 주장 분석 중

반복되는 문제 묶는 중

독립 출처 교차검증 중

필요 시 대안 검증 중

## 5.3 Result

최종 상태

한 줄 결론

분석 신뢰도

반복 장점/단점

각 주장별 출처 수

원문 링크

선발대 여부

대안 제품 CTA

## 5.4 Alternatives

원제품 vs 대안 1~2개

각 제품의 구매 상태

검증된 장점·단점

후기 충분성 및 출처 다양성

추천 이유

# 6. AI 분석 파이프라인

| 컴포넌트 | 역할 |
| --- | --- |
| Product Resolver | 제품명·브랜드·세대·카테고리 식별, 모호성 감지 |
| Query Generator | 제품 카테고리별 위험 요소를 반영한 검색 질의 생성 |
| Web Search | 공개 웹 문서 검색. MVP는 Tavily 우선, 필요 시 Brave 등 fallback |
| Source Filter | 중복·홍보·저품질·무관 문서 제거 및 출처 메타데이터 생성 |
| Claim Extraction | 문서에서 주장, aspect, sentiment, 사용 기간, severity 추출 |
| Claim Clustering | 의미적으로 유사한 표현을 동일 이슈로 묶기 |
| Cross-source Verification | 독립 출처 수·플랫폼 다양성·장기 사용 근거·상업성 신호 계산 |
| Confidence Engine | 후기 충분성, 출처 다양성, 일치도, 장기 데이터 품질 산출 |
| Decision Engine | BUY / BUY IF / SKIP / EARLY ADOPTER 결정 |
| Alternative Finder | 동일 카테고리와 가격대의 대안 후보 탐색 후 동일 파이프라인 재검증 |

# 7. 신뢰도 및 판정 설계

제품 점수와 근거 품질을 분리한다. 제품에 “87점” 같은 단일 정답형 수치를 주기보다 증거 품질 지표를 보여준다.

후기 충분성

출처 다양성

독립 출처 일치도

장기 사용 데이터

상업성 신호

중복 콘텐츠 비율

Evidence Strength 개념식: 독립 출처 수 + 플랫폼 다양성 + 장기 사용 근거 + 구체성 - 상업성 신호 - 중복 콘텐츠

# 8. 선발대(EARLY ADOPTER) 처리

후기 수가 적거나 독립 커뮤니티가 충분하지 않으면 구매 추천/비추천을 강제하지 않는다.

전작의 장기 사용 이슈를 보조 정보로 분석한다.

스펙과 제조사 개선 설명은 “검증 필요”로만 표시하며 실제 문제로 단정하지 않는다.

“그래도 지금 사도 될까?” 기능을 통해 초기 구매 적합 사용자 조건과 기다리는 것이 나은 조건을 설명한다.

# 9. 대안 추천 정책

SKIP 상태에서만 적극적으로 대안을 탐색한다.

카테고리, 가격대, 필수 기능을 구조화한 뒤 후보를 찾는다.

후보 제품을 단순 추천하지 않고 동일한 검증 파이프라인을 다시 실행한다.

데이터가 부족한 대안은 추천하지 않고 EARLY ADOPTER로 표시한다.

최종적으로 근거가 충분한 1~2개만 노출한다.

# 10. 기술 스택 및 배포 아키텍처

| 영역 | 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js + TypeScript + Tailwind CSS | 검색, 진행상태, 결과/대안 UI |
| Frontend Deploy | Vercel | 공개 웹 서비스 배포 |
| Backend | FastAPI + Python + Pydantic | 검색/AI 분석 파이프라인 및 API |
| Backend Deploy | Railway | FastAPI 배포 |
| Database | Supabase PostgreSQL | 제품, 분석, 출처, 주장, 대안 캐시 |
| Search | Tavily 우선 + fallback provider 구조 | 공개 웹 실사용 문서 검색 |
| LLM | OpenAI API | 제품 해석, 쿼리 생성, claim 추출/클러스터링, 설명 |
| Dev | GitHub + Codex | 구현 및 버전 관리 |

# 11. 데이터 모델

products: id, name, brand, category, model, canonical_name, created_at

analyses: id, product_id, status, decision, confidence, summary, created_at

sources: id, analysis_id, url, domain, title, published_at, source_type, commercial_signal, quality_score

claims: id, analysis_id, aspect, canonical_claim, sentiment, severity, source_count

claim_sources: claim_id, source_id, evidence

alternatives: analysis_id, alternative_product_id, reason, rank, analysis_id_of_alternative

# 12. API 초안

POST /api/analyses - 제품 분석 시작

GET /api/analyses/{id} - 진행 상태 및 결과 조회

GET /api/analyses/{id}/sources - 출처 목록 조회

GET /api/analyses/{id}/claims - 주장 클러스터 조회

POST /api/analyses/{id}/alternatives - 대안 제품 분석 실행

상태 머신: queued → searching → extracting → clustering → evaluating → alternatives → complete / failed

# 13. 안전·품질·법적 표현 원칙

“가짜 리뷰입니다”처럼 검증할 수 없는 단정을 하지 않고 “상업성 신호가 높음”처럼 표현한다.

특정 커뮤니티를 진실의 원천으로 선언하지 않는다.

원문 전체를 장기 저장하지 않고 URL, 짧은 evidence, 추출 주장, 메타데이터 중심으로 저장한다.

로그인·CAPTCHA·접근 제한 우회는 하지 않는다.

외부 API와 공개 웹사이트의 이용약관, 라이선스, robots 정책을 준수한다.

LLM 자유 텍스트를 regex로 처리하지 않고 Pydantic 구조화 출력으로 강제한다.

동일 제품 분석은 일정 시간 캐시해 검색/LLM 비용을 제어한다.

# 14. MVP 범위 우선순위

| 우선순위 | 기능 | 판단 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 제품 입력, 제품 식별, 웹 검색, claim 추출/클러스터링, 출처 링크, BUY/SKIP/EARLY 판정, 배포 | 반드시 완성 |
| P1 | 대안 탐색/재검증, confidence 표시, 분석 진행 UI, 캐시 | 가능하면 반드시 |
| P2 | 쇼핑몰 vs 외부 비교, 개인 질문, 공유 링크, 제품 직접 비교 | 시간 남으면 |
| Post | Watch, 가격 추적, 알림, 브라우저 확장, 개인화, 앱 | 대회 이후 |

# 15. 이번 해커톤에서 하지 않을 것

직접 ML 모델 학습

가짜 리뷰 전용 분류 모델 개발

모든 커뮤니티별 전용 크롤러 제작

회원가입/복잡한 인증

가격 추적 및 결제 기능

대규모 Redis/Celery 인프라

모든 카테고리별 수작업 룰 엔진

# 16. 개발 일정

| 날짜 | 목표 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 9/14 | 프로젝트 뼈대 + End-to-End 첫 성공 | 제품명 → 실제 검색 → 10개 내외 문서 → AI 요약 |
| 9/15 | 핵심 AI 분석 | Product Resolver, Query Generator, Source Filter, Claim Extraction/Clustering |
| 9/16 | 신뢰도·판정 | BUY / BUY IF / SKIP / EARLY ADOPTER 및 confidence |
| 9/17 | 대안 추천 | SKIP → 후보 탐색 → 후보 재검증 → 1~2개 대안 |
| 9/18 | UI·배포 | Vercel/Railway/Supabase production 연결, 참가 신청 확인 |
| 9/19 | 제품화·테스트 | 대표 분석 3개, 모바일, 로딩/오류 UX, 지인 사용성 테스트 |
| 9/20 | 제출 | 회귀 테스트, API 한도, 배포 링크, 제출 설명/AI Tool 사용내역 최종 확인 |

# 17. Codex 작업 단위

1. 001-project-bootstrap

2. 002-search-provider

3. 003-product-resolver

4. 004-query-generator

5. 005-source-filter

6. 006-claim-extractor

7. 007-claim-clustering

8. 008-confidence-engine

9. 009-decision-engine

10. 010-alternative-engine

11. 011-result-ui

12. 012-deployment-and-regression-test

각 단계는 “구현 → 테스트 → 다음 단계”로 진행하며, Codex에게 전체 앱을 한 번에 만들게 하지 않는다.

# 18. 데모 전략

대표 제품 3개를 사전 분석해 캐시: ① BUY 사례 ② SKIP + ALTERNATIVE 사례 ③ EARLY ADOPTER 사례

랜딩에서 세 사례를 바로 클릭할 수 있게 해 심사자/투표자가 즉시 핵심 기능을 체험하게 한다.

라이브 외부 API 장애에 대비해 대표 사례 결과는 DB 캐시로 안정적으로 제공한다.

발표에서는 “AI가 무엇을 판단했는가”보다 “어떤 근거를 찾고 어떻게 교차검증했는가”를 보여준다.

# 19. 발표/심사 핵심 메시지

좋은 제품을 추천하는 AI가 아니라, 살 만한 근거가 충분한지를 검증하는 AI.

후기가 많다고 무조건 믿지 않고, 후기가 없다고 억지로 판단하지 않는다.

특정 커뮤니티가 진실이라고 가정하지 않고, 여러 독립 출처에서 같은 문제가 반복되는지를 본다.

대안을 추천하는 데서 끝나지 않고, 대안도 같은 기준으로 다시 검증한다.

# 20. MVP 성공 기준

1. 사용자가 제품을 입력할 수 있다.

2. 실제 공개 웹 검색이 수행된다.

3. 최소 10개 수준의 관련 출처에서 근거를 수집할 수 있다.

4. 반복 장점/단점을 claim 단위로 추출하고 유사 주장을 묶을 수 있다.

5. 각 핵심 주장에 실제 원문 출처가 연결된다.

6. 데이터 충분성과 근거 품질을 계산할 수 있다.

7. BUY / BUY IF / SKIP / EARLY ADOPTER 중 하나를 반환할 수 있다.

8. SKIP이면 대안 후보를 탐색하고 최소 한 후보를 재검증할 수 있다.

9. Vercel 등 공개 URL에서 누구나 로그인 없이 테스트할 수 있다.

# AI Harness & Cost Optimization

목표: LLM 호출을 최소화하면서도 분석 정확도, 재현성, 근거 추적성을 높인다. 기본 원칙은 “Cheap by default, smart when uncertain”와 “Retrieve once, compress once, reuse everywhere”이다.

## 1. 하네스 전체 구조

사용자 입력 → 캐시 확인 → 제품 정규화 → 적응형 검색 → 코드 기반 필터/중복 제거 → Evidence 압축 → 저비용 모델 Claim Extraction → Embedding 기반 Claim Clustering → Confidence Gate → 필요 시 고성능 Verifier → Counter-evidence Search → 결정적(코드 기반) 점수 계산 → 대안 재검증 → 최종 자연어 생성

고성능 모델은 모든 단계에 사용하지 않고, 불확실하거나 충돌이 큰 사례에만 사용한다.

## 2. 토큰 절약 전략

웹페이지 전체를 LLM에 넣지 않는다. 본문 정제 단계에서 메뉴, 광고, 중복 문장, 관련 상품, footer 등을 제거하고 실사용 근거 문장만 남긴다.

문서별 Claim Extraction은 1개씩 호출하지 않고 여러 문서를 batch로 묶어 Structured Output으로 처리한다.

한 번 추출한 원문은 Evidence JSON으로 압축한 뒤 이후 단계에서는 원문 대신 Evidence ID와 Claim JSON을 재사용한다.

최종 자연어 설명은 마지막 단계에서 1회만 생성하며, 중간 단계는 가능한 한 JSON/수치 데이터로 유지한다.

## 3. Adaptive Query Budget

초기 검색은 3개 핵심 query로 시작하고, 자료가 부족할 때만 6개, 10개 수준으로 확장한다.

예: sources >= 25, platforms >= 3 등 충분성 조건을 만족하면 추가 검색을 중단한다.

초기 결론이 지나치게 긍정적이거나 부정적일 경우 반대 증거를 찾는 Counter-evidence query를 자동 실행한다.

## 4. Model Routing

저비용 모델: 제품 정규화, query 생성, relevance 판정, Claim Extraction, sentiment/aspect tagging.

고성능 모델: 충돌 Claim 검증, 모호한 제품 식별, 최종 BUY/SKIP 경계 판단, 대안 비교, 최종 설명 생성.

confidence threshold 아래의 사례만 Verifier를 호출해 비용을 제한한다.

## 5. Deterministic Logic 우선

source_count, domain_count, platform_count, URL duplicate, content hash, published_at, 빈도, 평균 severity 등은 Python 코드로 계산한다.

Confidence Score 역시 LLM에게 임의 점수를 요청하지 않고 소스 수, 다양성, 합의도, 장기 사용 근거 등을 코드 기반 가중치로 산정한다.

LLM은 해석이 필요한 의미 판단에 집중시키고, 계산 가능한 항목은 코드로 처리한다.

## 6. Claim Clustering 최적화

Claim 텍스트는 Embedding으로 벡터화해 cosine similarity 기반으로 동일 주장 후보를 묶는다.

LLM은 클러스터마다 대표 이름을 부여하거나 애매한 경계만 검증한다.

독립 출처 수를 계산할 때 동일 콘텐츠 복제, 동일 도메인 반복, 동일 인용문 등을 감안해 Source Independence를 별도로 평가한다.

## 7. Evidence ID 체계

모든 source에 S001, S002 형태의 ID를 부여하고, 모든 claim에는 C001, C002 형태의 ID를 부여한다.

내부 LLM 컨텍스트에는 긴 URL 대신 source ID를 사용하고, 최종 UI 렌더링 단계에서 URL을 매핑한다.

이 구조는 토큰 절감뿐 아니라 잘못된 출처 연결(hallucinated attribution)을 줄이는 데 도움이 된다.

## 8. Cache 전략

Product-level Cache: 동일 제품 분석이 최근 24시간 이내 존재하면 즉시 기존 결과를 반환하고 사용자가 원할 때만 재분석한다.

Source-level Cache: URL + content_hash + extracted_claims를 저장해 동일 문서에 대한 Claim Extraction을 반복하지 않는다.

가능하면 모델의 Prompt Caching 특성을 활용할 수 있도록 고정 system prompt를 안정적으로 유지한다.

## 9. Confidence Gate & 선택적 Consensus

높은 confidence와 충분한 독립 출처가 확보된 Claim은 추가 검증 없이 통과시킨다.

출처 수가 적거나 플랫폼 편향이 크거나 합의도가 낮은 Claim만 Strong Verifier를 호출한다.

최종 판단이 BUY IF ↔ SKIP처럼 경계에 있을 때만 2개 judge 또는 재검증 단계를 적용한다.

## 10. Counter-evidence Harness

초기 분석이 긍정적이면 “문제/고장/후회/장기 사용” query를 추가하고, 부정적이면 “만족/장점/추천” query를 추가한다.

초기 가설을 반박하는 증거를 일부러 찾아 결론 편향을 낮춘다.

발표에서는 이를 단순 요약이 아니라 “가설 → 반대 증거 탐색 → 재평가” 구조의 Research Agent로 설명한다.

## 11. LLM Evaluation Harness

대표 제품 세트를 fixture로 저장하고 required_claims, forbidden_claims, 기대 판정 범위를 관리한다.

프롬프트/모델 변경 시 Claim Recall, Unsupported Claim Rate, Source Attribution Accuracy, Decision Consistency, Cost, Latency를 측정한다.

감으로 프롬프트를 수정하지 않고 평가 결과를 기반으로 개선한다.

## 12. Codex 개발 하네스

Repository에 AGENTS.md와 docs/ARCHITECTURE.md, API.md, DATABASE.md, AI_PIPELINE.md, RULES.md, TASKS/를 둔다.

Codex 작업은 전체 프로젝트를 매번 설명하는 대신 AGENTS.md + 단일 TASK 문서 단위로 실행한다.

pytest 기반 회귀 테스트를 유지하고, good_product / bad_product / new_product / ambiguous_product fixture를 제공한다.

각 기능 변경 후 테스트 통과를 필수 조건으로 하여 Codex 수정이 기존 기능을 깨뜨리는 것을 방지한다.

## 13. 비용·성능 목표

신규 제품 1회 분석 목표: Search ≤ 10 queries, Source ≤ 30~40, LLM calls ≤ 8, 고성능 모델 호출 ≤ 2.

Cache hit 목표: Search 0회, LLM 0회, DB read 중심.

운영 로그에 analysis_id, search_queries, sources_found, sources_used, input/output tokens, 비용, latency, cache_hit, decision, confidence를 남긴다.

## 14. 구현 필수 원칙

Cheap by default, smart when uncertain.

Retrieve once, compress once, reuse everywhere.

AI가 계산할 필요가 없는 것은 코드로 처리한다.

최종 결과에는 모든 핵심 Claim이 실제 Source ID와 연결되어야 한다.

불충분한 데이터는 억지 결론 대신 EARLY ADOPTER 또는 판단 보류로 처리한다.

## 구현 체크리스트

Adaptive query budget 구현

Source dedup/content hash 구현

Evidence compressor 구현

Cheap/Strong model router 구현

Embedding clustering 구현

Confidence gate 구현

Counter-evidence search 구현

Product/Source cache 구현

Token/cost/latency telemetry 구현

Evaluation fixtures + pytest 회귀 테스트 구현